АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2016 г.                                 № 79                              х.Верхний Митякин

О подготовке жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов согласно приложению.

- Заведующей сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения Лаврухиной Л.В. обеспечить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

- Специалисту по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения Горшколепову А.И.:

- обеспечить контроль исполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг.;

-  создать Комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии (в состав комиссии включить по согласованию представителей Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора»), разработать график работы  комиссии по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Красновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.;

- обеспечить работу комиссии по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии и получение паспортов готовности в срок до 25.09.2016г.

4.  Директору МУП «Весеннинское» ПП ЖКХ Михееву И.А. и директору МБУК Красновского сельского поселения Тарасовского района «КБДЦ» Остапущенко О.Н. обеспечить до начала отопительного сезона необходимый запас угля и не допускать задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности поселения:

- обеспечить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов объектов инженерной и социальной инфраструктуры в срок до 20.09.2016г.;

- представить в комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии администрации Красновского сельского поселения в срок до 10.09.2016г. все необходимые документы для получения паспортов готовности к работе в отопительный период 2016-2017гг.;

-  осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и складские помещения, чердаки и другие специализированные помещения.

6. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 15.04.2016г.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                   Г.В.Бадаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Красновского

сельского поселения № 79   от 16.05.2016г.

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. по Красновскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ориентировочные затраты руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2016-2017гг. | до 10.09.2016г. | 10000 Местный бюджет | Горшколепов А.И. |
| 2 | Провести текущий ремонт и утепление водопроводных сетей. | до 01.12.2016г. | 25000 местный бюджет | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 3 | Провести текущий ремонт водонапорной башни в п. Весенний | 3 квартал 2016г. | 5000 Средства ПП ЖКХ | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 4 | Провести текущий ремонт водонапорной башни в п. Верхнетарасовский | 3 квартал 2016г. | 5000 Средства ПП ЖКХ | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 5 | Обеспечить необходимый запас водопроводных труб, задвижек, обратных клапанов, электронасосов | до 01.11. 2016г. | 50000 Местный бюджет | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 6 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2016-2017гг. объекты учреждений культуры | до 10.09.2016г. | 10000 местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 7. | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2015-2016г.г. объекты предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения | до 10.09.2016г. | Бюджеты предприятий | Руководители предприятий |
| 8 | Обеспечить техническое обслуживание сетей уличного освещения в х. Нижнемитякин, в х. Красновка., х. Верхний Митякин, п. Весенний, п. Верхнетарасовский | до 31.12.2016г. | 71000 Местный бюджет | Горшколепов А.И. |
| 9 | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Красновский сельский клуб) | До 01.09 2016г. | 93 Местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 10 | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Музей 13-ти Героев Советского Союза) | До 01.09.2016г. | 71 Местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 11 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | 2-4 квартал 2016г. | 2000000 средства дорожного фонда | Бадаев Г.В. Горшколепов А.И. |

Глава Красновского сельского поселения                                               Г.В. Бадаев