**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 18 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 83 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Красновского сельского поселения»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение к распоряжению Администрации Красновского сельского поселения от 27.09.2025 № 18

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федераль­ный бюджет | местный бюджет | внебюд­  жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий** «Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в НКО «Фонд капитального ремонта», по помещениям находящимся в собственности Красновского сельского поселения» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | Администрации Красновского сельского поселения | **48,0** | **0,0** | **0,0** | **48,0** | - |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) 1**  «Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в НКО «Фонд капитального ремонта», по помещениям, находящимся в собственности Красновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Осуществлено 6 выплат в НКО «Фонд капитального ремонта» по итогам 1 полугодия» | X | 10.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлено 12 выплат в НКО «Фонд капитального ремонта» по итогам года» | X | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| **1.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «**Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красновского сельского поселения» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | Администрация Красновского сельского поселения | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | **Мероприятие (результат) 1** «Проведены работы по ремонту и содержанию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение работ по ремонту и содержанию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | X | 01.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за выполненные работы по обслуживанию обслуживание объектов газоснабжения | X | 28.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| 1.2.2. | **Мероприятие (результат) 2**  «Проведены работы по ремонту и содержанию газового оборудования, находящего в муниципальной собственности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты на проведение работ по ремонту и содержанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности | X | 01.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Перечислены денежные средства за выполненные работы по ремонту и содержанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности | X | 28.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| **1.3.** | **Комплекс процессных мероприятий** «Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 455,8 | **0,0** | **0,0** | **455,8** | - |
| 1.3.1. | **Мероприятие (результат) 1**  «Проведены работы по строительству, реконструкции, капитального и текущего ремонта, а также техническое обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе оплату электроэнергии за наружное (уличное) освещение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 455,8 | 0,00 | 0,0 | 455,8 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение работ по ремонту и содержанию сетей уличного (наружного) освещения, находящихся в  муниципальной собственности, в том числе оплату электроэнергии за наружное (уличное) освещение» | X | 01.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за выполненные работы по обслуживанию обслуживание объектов наружного (уличного) освещения | X | 28.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | - |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко