**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 26 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развития энергетики» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развития энергетики» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 27.09.2024 № 26

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы  
«Энергоэффективность и развития энергетики» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание |  | всего | областной  бюджет | федеральный  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красновского сельского поселения**»** | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.  Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольная точка 1.1.  «Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях по итогам 1 полугодия» | Х | 15.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.2.  «Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях по итогам года» | Х | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий**  «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Мероприятие (результат) 1  «Выполнены мероприятия по представлению отчетности в ИБ «ЖКХ» | Х | 31.01.2025  31.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.1. Представление сведений о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях (Форма 3-ЖКХ зима) | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольная точка 1.2. Представление сведений о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях (Форма 3-ЖКХ зима) | Х | 01.03.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 3.2 Мониторинг нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих  в исполнительно-распорядительных  органах муниципальных образований | Х | 01.04.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО | | Х | Х | Х | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко