АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014 г.                                          № 24                              х.Верхний Митякин

О подготовке жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда,  объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг. Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов согласно приложению.

- Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения Лаврухиной Л.В. обеспечить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

- Специалисту по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения Горшколепову А.И.:

- обеспечить контроль исполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда,  объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг.;

-  в срок до 15.05.2014г. создать Комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии (в состав комиссии включить по согласованию представителей Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора), разработать график работы  комиссии по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Красновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015годов;

- обеспечить работу комиссии по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии и получение паспортов готовности в срок до15.09.2014г.

4.  Директору МУП «Весеннинское ПП ЖКХ» Михееву И.А. и директору МБУК Красновского сельского поселения Тарасовского района «КБДЦ» Остапущенко О.Н. обеспечить до начала отопительного сезона необходимый запас угля и не допускать задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности поселения:

- обеспечить подготовку к эксплуатации в осеннее-зимний период 2014-2015 годов объектов инженерной и социальной инфраструктуры в срок до 10.09.2014г.;

- представить в комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии администрации Красновского сельского поселения в срок до 10.09.2014г. все необходимые документы для получения паспортов готовности  к работе в отопительный период 2014-2015 гг.;

-  осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и складские помещения, чердаки и другие специализированные помещения.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                   Г.В.Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации Красновского

сельского поселения  от 10.04.2014г. № 24

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. по Красновскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ориентировочные затраты тыс. руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2014-2015гг. | До 10.09.2014г. | 10 Местный бюджет | Горшколепов А.И. |
| 2 | Провести реконструкцию водопроводных сетей в х. Красновка | до 01.12.2014г. | 53047250 Бюджет области Местный бюджет | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 3 | Провести текущий ремонт водонапорной башни в п. Весенний | 2 квартал 2014г. | 5 Средства ПП ЖКХ | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 4 | Провести текущий ремонт водонапорной башни в п. Верхнетарасовский. | 3 квартал 2014г. | 5 Средства ПП ЖКХ | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 5 | Обеспечить необходимый запас водопроводных труб, задвижек, обратных клапанов, электронасосов. | До 01.11. 2014г. | 73 Местный бюджет | Бадаев Г.В Михеев И.А. |
| 6 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2014-2015гг. объекты учреждений культуры | До 10.09.2014г. | 10 местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 7. | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2014-2015гг. объекты предприятий, учреждений, расположенных на территории поселения | До 10.09.2014г. | Бюджеты предприятий | Руководители предприятий |
| 8 | Обеспечить техническое обслуживание сетей уличного освещения в х. Нижнемитякин, в х. Красновка., х. В. Мтякин, п. Весенний, п Верхнетарасовский | До 31.12.2014г. | 36 Местный бюджет | Горшколепов А.И. |
| 9 | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) в количестве 18 тонн на объекте бюджетной сферы (Красновский сельский клуб) | До 01.09 2014г. | 93 Местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 10 | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) в количестве 15 тонн на объекте бюджетной сферы (Музей 13-ти Героев Советского Союза) | До 01.09.2014г. | 71 Местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 11 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог. | 2 квартал 2014г. | 292,2 средства фонда софинансирования | Бадаев Г.В. Горшколепов А.И. |

Глава Красновского сельского поселения                                               Г.В. Бадаев