АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2011 г.                                           № 10                        х. Верхний Митякин

О проведении мероприятий по санитарной уборке

и благоустройству территории в населенных пунктах

Красновского сельского поселения

Во исполнение перечня поручений Главы Администрации (Губернатора)                 В.Ю. Голубева по вопросам благоустройства территорий  муниципальных образований области от 5 марта 2011г., в соответствии с решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 28 февраля 2011г. № 79 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания  территории Красновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить с 25 марта 2011 года месячник по наведению санитарного порядка на территории Красновского сельского поселения.

- Организовать и провести областные дни благоустройства 25 марта и 22 апреля 2011г.

- Провести сезонную уборку территорий населенных пунктов от растительного мусора и твердых бытовых отходов.

- Рекомендовать всем предприятиям и организациям, независимо от форм собственности и вида деятельности:

-   произвести уборку прилегающей территории;

- произвести уборку территории общего пользования согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Объявить экологические субботники по наведению санитарного порядка на территориях общего пользования муниципального образования        01-02.04.2011г., 08-09.04.2011г., 15-16.04.2011г., 22-23.04.2010г., 29-30.04.2011г.

- Специалисту администрации Красновского сельского поселения по вопросам муниципального хозяйства (Горшколепов А.И.) организовать завоз песка на кладбища, к памятникам, домам культуры, стадиону и другим общественным местам сельского поселения.

- Вывоз твердых отходов производства и потребления производить  в специально отведенные для этого места временного хранения твердых бытовых отходов:

- п. Холмы – более 1 км от жилой зоны на запад;

- п. Верхнетарасовский – более 1 км от жилой зоны на северо-запад;

- п. Весенний – более 1,2 км от жилой зоны на юго-запад;

-  х. Красновка –  1 км от жилой зоны на восток;

-  х. Верхний Митякин –  1 км от жилой зоны на запад;

-  х. Нижнемитякин – 1 км от жилой зоны на запад.

8.  Создать постоянно действующий штаб по благоустройству территории в составе:

Бадаев Г.В. – Глава Красновского сельского поселения

Михайленко Л.Н. – специалист Администрации

Сухова А.И. – специалист Администрации

Задириева О.А. – специалист Администрации

Горшколепов А.И. - специалист Администрации

- Штабу по благоустройству территории сельского поселения:

- совместно с надзорными органами обеспечить выполнение требований                                                      противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству;

- в срок с 25 апреля по 1 мая провести рейд по проверке санитарного состояния территории поселения;

- выявленных юридических и физических лиц, виновных в нарушении санитарного порядка на территории Красновского сельского поселения, привлечь к административной ответственности в установленном законом порядке.

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                              Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации Красновского

сельского поселения

от 10.03.2011г.  № 10

Распределение территорий общего пользования Красновского сельского поселения для уборки и санитарного содержания

| № п/п | Территория общего пользования сельского поселения | Наименование предприятия или организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория памятников и мест захоронения воинов, погибших в Великой Отечественной войне | МУК КСП ТР «Нижнемитякинский сельский дом культуры» |
| 2 | Территория, прилегающая к автодороге п. Тарасовский – х. Можаевка 9 –14км | МУП «Весеннинское ПП ЖКХ», ФАП, Отделение связи и Дом культуры п. Весенний |
| 3 | Территория, прилегающая к автодороге п. Тарасовский – х. Можаевка 20–21,5км | Детский сад № 46 «Чебурашка» х. Верхний Митякин |
| 4 | Территория около домовладения по ул. Центральная 107, х. Верхний Митякин | Красновская участковая больница х. Верхний Митякин |
| 5 | Территория около здания по ул. Центральная 129, х. Верхний Митякин | ООО «Хозяюшка» магазин № 62, бар, аптека № 352, ЗАО «Русь» |
| 6 | Территория по ул. Центральная 132 - 140, х. Верхний Митякин | Администрация Красновского сельского поселения, Красновское отделение социального обслуживания |
| 7 | Территория около церкви ул. Центральная 142, х. Верхний Митякин | Красновская средняя общеобразовательная школа |
| 8 | Территория по ул. Центральная 146 - 179, х. Верхний Митякин | Отделение связи, филиал АТС и Дом культуры х. Верхний Митякин |
| 9 | Территория по ул. Правобережная 3 - 121, х. Нижнемитякин | Отделение связи, ФАП, Дом культуры и Красновское отделение социального обслуживания х. Нижнемитякин |

Глава Красновского

сельского поселения                                                   Г.В. Бадаев

«Утверждаю»

Глава Красновского сельского поселения

_________________________ Г.В. Бадаев

«10» марта 2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ

поручений по вопросам благоустройства территории

Красновского сельского поселения Тарасовского района

| № п/п | Содержание поручения | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Что сделано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в соответствие нормативные документы по вопросам благоустройства с учетом последних изменений в жилищном и градостроительном законодательстве | Ведущий специалист по правовой работе Е.И. Бадаева | до 25.05. 2011г. |  |
| 2 | Создать постоянно действующий штаб по благоустройству территорий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства А.И. Горшколепов | до 13.03. 2011г. |  |
| 3 | Утвердить областные дни по благоустройству в поселении 25 марта, 22 апреля | Глава поселения Г.В. Бадаев | до 23.03. 2011г. |  |
| 4 | Спланировать и провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству в 2 этапа: - первый до 1 мая, второй - до 1 октября При реализации первого этапа: - организовать месячники и дни благоустройства с широким привлечением общественности -работников предприятий и организаций всех форм собственности; | Руководители предприятий, организаций | до 01.05. 2011г. |  |
|  | - провести сезонную уборку территорий от растительного мусора и твердых бытовых отходов; - совместно с надзорными органами организовать четкое выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству; - организациям и учреждениям приступить к уборке прилегающих территорий |  |  |  |
| 5 | Осуществить работы по подготовке к следующему отопительному сезону | Специалист по вопросам муниципального хозяйства А.И. Горшколепов, руководители предприятий | до 01.10. 2011г. |  |
| 6 | Штабу по благоустройству подготовить информацию о выявленных нарушениях в сфере благоустройства, о принятых мерах по их устранению | Члены штаба по благоустройству | до 05.05. 2011г. |  |
| 7 | При реализации 2 этапа: - провести работу по ремонту дорог, тротуаров, внешних элементов благоустройства; - разработать и принять комплексные программы по благоустройству территорий на 2012-2015 годы с обязательным проведением публичных слушаний | Зав. сектором экономики и финансов Л.В. Лаврухина, специалист по вопросам муниципального хозяйства А.И. Горшколепов | до 26.09. 2011г. |  |
| 8 | Выполнить косметический ремонт исторических памятников, объектов малых архитектурных форм и уборку прилегающих к ним территорий | Директор МУК КСП НСДК ТР Остапущенко О.Н. | до 28.04. 2011г. |  |
| 9 | Организовать на регулярной основе проведение конкурсов по благоустройству на лучшую усадьбу, населенный пункт, лучшее предприятие, организацию, учреждение по содержанию жилищного фонда и придомовых территорий в Красновском сельском поселении. Подвести итоги конкурсов к 1 июня и 1 сентября 2011г. Результаты конкурсов осветить на информационных стендах. | Глава поселения Г.В. Бадаев Директор МУК КСП НСДК ТР Остапущенко О.Н. | до 01.06. 2011г. до 01.09. 2011г. |  |