АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2011 года               №  66                        х. Верхний Митякин

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Строительство,

модернизация, реконструкция и развитие сетей

водоснабжения и газификации Красновского

сельского поселения на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в исполнении постановления Администрации Красновского сельского поселения от 01.04.2010 года № 36 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ их формировании и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Строительство,    модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2.  Сектору экономики и финансов администрации при формировании проекта решения о бюджете сельского поселения на 2012-2014 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство,    модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство,    модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения	   	                            Г.В. Бадаев

- Паспорт

# муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство,    модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. №865) |
| Заказчик программы - координатор | Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. |
| Разработчик программы | сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспортировку и реализацию воды. - Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг водоснабжения и газоснабжения. - Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и реконструируемых объектов. - Снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения - Модернизация объектов путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий - Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. - Привлечение средств внебюджетных источников - Стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты. - Обеспечение доступности услуг водоснабжения и газоснабжения в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающими в Красновском сельском поселении и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2014 годы 2012г – Первый этап 2013-2014г. – Второй этап |
| Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 31713,7 тыс. руб. в том числе: - Областной бюджет (по согласованию) 10000,0 тыс. руб. 3. Местный бюджет 2272,0 тыс. руб. 4. Привлеченные средства 19441,7тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов на 8 % Снижение уровня физического износа оборудования на 65 %. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 50 %. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных и непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. |
| Органы контролирующие выполнение программы | Контроль выполнения программы - Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. |

# Пояснительная записка

# к муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство,    модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

2. Общие сведения о системе водоснабжения

  - В настоящее время в Красновском сельском поселении имеется 5 скважин, 1 каптажный колодец, 6 водонапорных башен, сети водопровода протяженностью 35,2 км. Производительность насосов скважин 479 м3/сут или 174,8 тыс. м3/год. Численность населения поселения 3035 человек, в том числе пользующегося услугами водоснабжения  943 человека.

  - В х. Донецком имеется  1 скважина, 1 водонапорная башня, водопроводные сети 2,8км. Производительность сооружений водопровода 150 м3/сут.

  - В х. Красновка  – 1скважина, 2 водонапорные башни, водопроводные сети протяженностью 12,6км. Производительность сооружений водопровода 112,3 м3/сут.

  - В п. Весенний – 1 скважина, 1 водонапорная башня, водопроводные сети протяженностью 10км. Производительность сооружений водопровода 117,2 м3/сут.

  - В п. Верхнетарасовский - 1 скважина, 1 водонапорная башня, водопроводные сети протяженностью 7 км. Производительность сооружений водопровода 117,2 м3/сут.

  - В п. Холмы - 1 каптаж родников, 1 водонапорная башня, водопроводные сети протяженностью 3км. Производительность сооружений водопровода 20 м3/сут.

  - Населенные пункты х. Верхний Митякин и Нижнемитякин не имеют централизованного водоснабжения.

  - Износ основных фондов по водоснабжению составляет- 85 %. Количество аварийных ситуаций на 1км сетей  составляет 20 шт.

3. Анализ текущего состояния, характеристика проблемы.

Красновское сельское поселение имеет производственные мощности  по водоснабжению – 174,8 тыс. м3 в год, при этом реализация воды составляет 85,8 тыс. м3 в год или 49 % от подъема воды.

Техническое состояние сетей водоснабжения характеризуется высокой степенью износа. Протяженность водопроводных сетей – 35,2км, из них отслуживших свой срок и требующих замены –25 км или 71 % от общей протяженности. Средний физический износ основных фондов по водоснабжению составляет 85 %, удельный расход электроэнергии – 0,9 кВт/м3, потери воды – 40 %.

Численность населения Красновского сельского поселения составляет 3035 человек, в том числе  пользующегося услугами централизованного водоснабжения составляет 943 человека – это 31 % от общего количества жителей Красновского сельского поселения.

Водоснабжение Красновского сельского поселения осуществляется от локальных водозаборов подземных вод.

В большинстве населенных пунктах Красновского сельского поселения насосные станции 1-го подъема эксплуатируются более 30 лет, вода подается по графику. Многие населенные пункты используют воду из колодцев. В особенно плохом состоянии находятся водонапорные башни, которые выполнены из стали и также эксплуатируются более 30 лет. Местные водопроводные сети, принадлежащие ранее колхозам и совхозам, в связи с отсутствием обслуживания, пришли в полную негодность. Население Красновского сельского поселения испытывает постоянную нехватку питьевой воды.

При диаметре трубопроводов водопроводной сети 100мм, фактические потери составляют 40 %. Объем потерь воды на водопроводе связан со сверхнормативным сроком эксплуатации участков сетей из стальных труб, который составляет 25-30 лет. По показателям 2010г. количество порывов на водопроводной сети составляет  20 ед. на 1км сетей. Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 25 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста. В результате действия коррозии толщина труб в среднем составляет от 1 до 2,5 мм. Состояние трубопроводов оценивается как аварийное.

Насосное оборудование  водопроводных насосных станций, в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришли в негодность и требуют частого ремонта. Это влияет на надежность водоснабжения поселения. Требуется замена скважинных насосов на современные, менее энергоемкие насосы импортного производства.

Большой срок эксплуатации водопроводных сетей, физический износ,  высокий процент проб воды, не соответствующих санитарным требованиям создает потенциальную угрозу здоровью населения.

# Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности поставки услуг потребителю.

# При этом стоимость  услуг по водоснабжению для населения в последние годы значительно возросла. В большинстве случаев действует затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности.

# Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств на длительный период позволило бы организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

# Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает долгосрочным интересам развития поселения и позволит:

# - обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

# - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

# - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории

4. Цели и задачи программы.

# Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

# Программа основана на следующих базовых принципах:

# - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности предприятий коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

# - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

# - софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

# Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

# - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

# -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

# - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов.

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.

Основанием для разработки  настоящей программы является техническое задание на разработку перспективной инвестиционной программы по внедрению энергосберегающих мероприятий в системе  водоснабжения на период 2012-2014 гг.  с учетом территорий индивидуальной жилой застройки.

Настоящая программа включает следующий комплекс мероприятий:

- Снижение затрат  на производство и транспорт услуги.

- Обеспечение промышленной  безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

- Сокращение энергопотребления оборудования.

- Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг

Потребителям.

- Снижение потерь в сетях.

- Снижение уровня износа основного оборудования.

- Улучшение экологической ситуации.

- Повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Увеличение производительности водопроводных сооружений.

# 5. Качественные показатели.

# В результате реализации муниципальной долгосрочной целевой программы планируется достижение ряда показателей. Срок реализации программы рассчитан на долгосрочную перспективу (не менее 3 лет) с поэтапным вводом объемов строительства в эксплуатацию. Реконструкция системы водоснабжения Красновского сельского поселения  позволит увеличить полезный отпуск питьевой воды потребителям с 234,9 м3/сут. до 348 м3/сут. Наиболее эффективным способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данной инвестиционной программы были обоснованы и предложены следующие качественные показатели до 2014 года включительно.

# Показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения.

# Целевой показатель по снижению уровня потерь в сетях водопровода.

# Текущий показатель по потерям в сетях водопровода составляет 40 %.

# Целевой показатель 15 %.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# -  Реконструкция сетей водопровода Ф 100 L = 19,7 км с применением труб ПХВ.

# -   Замена водонапорных башен.

# - Замена существующих насосов насосами фирмы WILO с частотными преобразователями.

# -   Полная замена трубопроводов и арматуры насосных станций.

# -   Обеспечение устранения утечек в течение не более 2-х суток, из них не менее 90 % в первые сутки.

# Целевой показатель износа сетей и оборудования системы водоснабжения.

# Текущий показатель износа системы водоснабжения в целом составляет 85%.

# Целевой показатель 30 %.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# Снижение износа системы водоснабжения до 30 % может быть достигнуто за счет:

# -   замены насосного оборудования с установкой частотных преобразователей;

# -   замены водонапорных башен;

# -   реконструкции сетей водопровода.

# Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях водопровода.

# Текущий показатель аварийности на сетях водопровода – 20 аварий на 1км сетей. Целевой показатель – 7 аварий на 1км сетей.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Внедрение дистанционного управления насосным оборудованием.

# - Реконструкция водопроводных сетей.

# - Применение для сетей водопровода труб ПХВ.

# - Обучение персонала.

# Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг.

# Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель длительности прекращения оказания услуг – 48 часов. Целевой показатель прекращения оказания услуг – 24 часа.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей, перекладки ветхих участков, замены неисправной запорной арматуры.

# -   Реконструкция скважин с заменой насосных агрегатов.

# -   Внедрение дистанционного управления насосными агрегатами.

# Показатели доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.

# Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения Красновского сельского поселения составляет 1390 человек.

# Целевой показатель годового количества часов предоставления услуг.

# Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению в течение суток и отсутствие фактов снижения напора воды в расп  ределительной сети. Текущий показатель – 12 часов в сутки или 4380 часов в год.  Целевой показатель – 24 часа в сутки или 8760 часов в год.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# -   Замена ветхих участков сети водопровода с целью ликвидации дефицита питьевой воды и обеспечения развития Красновского сельского поселения.

# -     Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования.

# Показатели рациональности использования ресурсов.

# Целевой показатель по удельному потреблению электроэнергии в системе водопровода.

# В затратах по производству питьевой воды и ее транспортировке электроэнергия составляет 49,5 % себестоимости.

# Текущий показатель удельного потребления электроэнергии системой водоснабжения, затраченной на производство и транспортировку воды составляет 2,98 кВт/м3. Целевой показатель удельного потребления электроэнергии – 1,5 кВт/м3.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# -   Замена насосных агрегатов, внедрение частотных преобразователей.

# - Внедрение системы дистанционного контроля и управления насосным оборудованием.

# Показатели совершенствования организации производства и управления организации коммунального комплекса.

# Целевой показатель коэффициент использования установленной производственной мощности.

# Коэффициент использования установленной производственной мощности определяется как соотношение среднесуточного объема производства услуг к установленной мощности оборудования.

# Текущий показатель – 0,57 целевой показатель – 0,86

# Задачи по достижению целевого показателя.

# -   Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования.

# -   Замена водонапорных башен.

# -   Реконструкция сетей водопровода.

# Показатель достаточности количества питьевой воды.

# Данный показатель определяется в соответствии с нормативными требованиями РФ. В настоящее время данный показатель по потребному количеству питьевой воды составляет 130 л/человека в сутки, целевой показатель на 2014 год – 200л / человека в сутки.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# -   Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования.

# -   Замена водонапорных башен.

# -   Реконструкция водопроводных сетей.

# 6. Перечень мероприятий.

Программой предусматривается до 2014 года выполнить следующие мероприятия по улучшению водоснабжения Красновского сельского поселения  и обеспечения населения и организаций питьевой водой.

х. Донецкий

- реконструкция 1 скважины с заменой насоса на насос фирмы WILO и установкой частотного привода;

- замена 1 водонапорной башни с объемом бака 15м3;

- реконструкция сетей водопровода Ф 100 протяженностью 2,5км.

- устройство зоны санохраны водонапорной башни разъезд им. Сутормина.

х. Красновка

- реконструкция 1 скважины с заменой насоса на насос фирмы WILO и установкой частотного привода;

- строительство новой скважины с установкой насоса фирмы WILO и установкой частотного привода;

- замена 1 водонапорной башни с объемом бака 25м3

- реконструкция сетей водопровода Ф 100 протяженностью 5,6 км.

- устройство зоны санохраны водонапорной башни.

- устройство зоны санохраны скважины в х. Верхний Митякин.

п. Весенний

- реконструкция 2 скважин с заменой насосов на насосы фирмы WILO и установкой частотных приводов;

- реконструкция сетей водопровода Ф 100 протяженностью 6,0км.

- устройство зон санохраны водонапорной башни и скважины.

п. Верхнетарасовский.

- реконструкция 1 скважины с заменой насоса на насос фирмы WILO и установкой частотного привода;

- реконструкция сетей водопровода Ф 89 - 100 протяженностью 5,1км.

- устройство зон санохраны водонапорных башен и скважины.

п. Холмы.

- реконструкция 1 скважины с заменой насоса на насос фирмы WILO и установкой частотного привода.

- реконструкция сетей водопровода протяженностью 0,5км.

- устройство зон санохраны водонапорной башни и каптажа родников.

7. Критерии обоснованности производственной деятельности МУП Весеннинское ППЖКХ.

- Объем реализации воды.

В настоящее время объем водопотребления составляет 234,9 м3/сут. или 85,8 тыс. м3/год. К 2011 году в соответствии с нормативными требованиями  Российской Федерации планируется увеличить норму водопотребления для населения с 130 л/сут. до 200 л/сут. на человека. Кроме этого с учетом перспективного строительства водопотребление составит 278 м3/сут. В связи с этим объем воды, реализованной населению составит:

Q = n х N х 365 , где

n – норма водопотребления, л/сут. на 1 человека;

N – численность населения Красновского сельского поселения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения, планируемая к 2014году;

365 – количество дней в году.

Q = 200 х 1390 х 365 = 101,47 тыс. м3

Объем воды на поение животных составит  25,5 тыс. м3.

Объем реализации воды составит 101,47 + 25,5 = 126,97 тыс. м3.

- Объем воды, используемый на собственные нужды.

В результате реконструкции насосных станций и строительства новой водонапорной башни,  объем воды, используемой на собственные нужды планируется в размере 0,7 % от объема поднятой воды, что составит 1,0 тыс. м3.

- Объем потерь воды.

В результате строительства новой водонапорной башни, реконструкции водозаборных сооружений и водоводов объем потерь воды планируется довести до уровня 15 %, что составит 22,4 тыс. м3.

- Объем отпуска воды в сеть.

Объем отпуска воды в сеть определяется как сумма реализованной воды и потерь.

126,97 + 22,4 = 149,37 тыс. м3.

- Объем выработки воды.

Объем выработки воды определяется как сумма объемов реализации воды, потерь воды и воды, используемой на собственные нужды.

126,97 + 22,4 + 1,0 = 150,37 тыс. м3.

8. Критерии обоснованности проведения мероприятий по повышению эффективности деятельности

МУП Весеннинское ППЖКХ

- Реконструкция водозаборных скважин с заменой насосов марки ЭЦВ6-16-140 на насосы WILO  NR 407-20

Насосы марки ЭЦВ, мощность электродвигателя 11 кВт.ч – 6 шт.

Годовое потребление электроэнергии при работе насоса 3650 час/год 240900 кВт, или 455301 руб.

Насосы марки NR,  мощность электродвигателя 3 квт.ч – 6 шт. при работе насоса 8760 час/год 157680 кВт, или 298015 руб.

Установка частотных приводов позволяет снизить потребление электроэнергии на 35 %.

Таким образом, потребление электроэнергии составит 102492 кВт или 193710 руб.

Экономия затрат составит  405301 – 193710 = 261591 руб.

Коэффициент использования установленной мощности.

Установленная мощность насосов ЭЦВ – 768 м3/сут.

Среднесуточный объем выработки воды – 164,4 м3/сут.

К = 164,4 : 768 = 0,21

Установленная мощность насосов NR  – 336 м3/сут.

Среднесуточный объем выработки воды – 164,4 м3/сут.

К = 164,4 : 336 = 0,48

2. Реконструкция существующих водонапорных башен, реконструкция сетей водопровода.

Уровень потерь воды.

В 2011 году – 40 %  или 57,2  тыс. м3/год  или 1973,6 тыс. руб.

В 2014 году -  10 % или 15 тыс. м3/год  или  517,5 тыс. руб.

Экономический эффект от снижения уровня потерь составит к 2014 году:

1973,6 – 517,5 = 1456,1 тыс. руб.

Достаточность количества питьевой воды.

В 2010 году – 85,8 тыс. м3 или 2960,4 тыс. руб.

В 2014 году – 149,37 тыс. м3 или 5153,7 тыс.руб.

Экономический эффект от увеличения производительности системы водоснабжения:

Эк = 5153,7 – 2960,4 = 2193,3тыс. руб.

Дополнительный экономический эффект.

Реконструкция 19,7 км сетей водопровода, замена  водонапорных башен, реконструкция скважин с заменой насосов позволит снизить эксплуатационные затраты на текущий и капитальный ремонты системы водоснабжения  на 1970,0 тыс. руб. в год.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий программы составит 5881,0 тыс. руб.

- Финансовые потребности, необходимые для реализации программы.

Стоимость работ по реконструкции водопровода и канализации Красновского сельского поселения приняты согласно сметному расчету на реконструкцию сетей водопровода и Технического задания на выполнение инвестиционной программы.

- Строительство новой и реконструкция  существующих скважин с заменой существующих насосов марки ЭЦВ на насосы WILO  NR 407-20 с частотными преобразователями  – 2295 тыс.руб.,

стоимость проектных работ составляет 255,0 тыс.руб.

Итого финансовые потребности по реконструкции и строительству скважин  составляют: 2550,0 тыс.руб.

- Замена существующих водонапорных башен– 1350,0 тыс.руб,

Стоимость проектных работ – 150,0 тыс.руб.

Итого финансовые потребности составляют – 1500,0 тыс.руб.

- Реконструкция сетей водопровода Ф100 L=19,7 км – 23500,0 тыс. руб.

проектные работы – 2000,0 тыс. руб.

Итого финансовые потребности – 25500,0 тыс.руб.

4.  Устройство зон санохраны водонапорных башен и скважин – 1563,7 тыс.руб.

Итого финансовые потребности Красновского сельского поселения по модернизации системы водоснабжения составляют 31113,7 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятий программы:

Сок = Затр / Эк = 31113,7/5881 = 5,3 лет.

# 10. Управление программой.

# Разработку и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.

# В целях координации деятельности по реализации программы, а также всестороннего анализа ее выполнения, Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области ежегодно проводит заседания, на которых заслушивает отчет о ходе выполнения мероприятий программы.

# 11. Соцально-экономические последствия от выполнения программы.

# * Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг.

# * Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

# * Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

# * Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.

# * Улучшить качество питьевой воды.

# * Обеспечить круглосуточную подачу воды потребителям.

# * Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

# * Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

12. Анализ экологической эффективности программы

Реализация данной программы направлена как на  создание эффективной системы управления водопроводно-канализационным хозяйством Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области так, так и  на улучшение социально-экологической ситуации в населенном пункте.

Глава Красновского

сельского поселения	   	                            Г.В. Бадаев

Приложение

к программе

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство,    модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия (адрес объекта) | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества поставки воды потребителям, улучшению экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования, строительство новой скважины | шт. | Обеспечение надежности снабжения водой, снижение удельного расхода электроэнергии | 6 шт. |  | 6 |  | 2550 | 255 | 2295 |  |
| 1.2. | Замена водонапорных башен | шт. | Снижение потерь воды, износа, обеспечение надежности снабжения водой. | 3 |  | 2 | 1 | 1500 | 150 | 900 | 450 |
| 1.3. | Реконструкция сетей водопровода Ф 100 мм | п.м | Снижение потерь воды, износа, обеспечение надежности снабжения водой. | 19700 | 3800 | 1000 | 18700 | 25500 | 4000 | 3700 | 17800 |
| 1.4. | Устройство зон санохраны для водонапорных башен и источников подземных вод. | шт. | Обеспечение инженерно-экологической защиты воды от загрязнений | 9 | 7 | 2 |  | 1563,7 | 1126,8 | 436,9 |  |
| 1.5. | Текущий ремонт водопроводных сетей |  | Снижение потерь воды |  |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 31413,7 | 5631,8 | 7431,9 | 18350 |
| Привлеченные средства |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 19441,7 | 5260,8 | 1631,4 | 12549,5 |
| Бюджетные средства, из них |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11972,0 | 371,0 | 5800,5 | 5800,5 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 |
| Бюджет муниципального образования |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1972,0 | 371,0 | 800,5 | 800,5 |
| 2. | Строительство сетей газификации в Красновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей | км | Повышение комфортности проживания населения | 8км | - | 4км | 4км | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 |
| Всего по программе |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 31713,7 | 5631,8 | 7581,9 | 18500,0 |

Глава Красновского

сельского поселения	   	                            Г.В. Бадаев