## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020 года                         № 24                      х. Верхний Митякин

О внесении изменений в постановление Администрации

Красновского сельского поселения от 27.12.2019 года № 132

«Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год»

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» и постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 17.02.2020 года № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 05.12.2019 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 27.12.2019 года № 132 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                            Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 17.02.2020 г № 24

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт зданий, сооружений | Глава Администрации Красновского сельского поселения | снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов | Весь период 2020 года | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Глава Администрации Красновского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Весь период 2020 года | 81,7 | 0 | 81,7 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Информационная поддержка политики энергосбережения | Глава Администрации Красновского сельского поселения | повышение уровня информированности населения о применении мер по энергосбережению | Весь период 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Сопровождение информационной системы в сфере энергоэффективности и развитии энергетики | Глава Администрации Красновского сельского поселения | заполнение декларации в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» | Весь период 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | 371,7 | 0 | 371,7 | 0 |

Глава Администрации

### Красновского сельского поселения                                                                             Г.В. Бадаев