АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 г.                                          № 1                              х.Верхний Митякин

О подготовке жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2023-2024г.г.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг.,  Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов согласно приложению.

- Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения Лаврухиной Л.В. обеспечить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

- Специалисту по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения Горшколепову А.И.:

- обеспечить контроль исполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024г.г.;

-  в срок до 15.05.2023г. создать Комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии (в состав комиссии включить по согласованию представителей Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора»), разработать график работы  комиссии по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Красновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024годов;

- обеспечить работу комиссии по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии и получение паспортов готовности в срок до 01.10.2023г;

- в срок до 01.10.2023г. представить в сектор по организации капитального строительства и координации отраслей промышленности, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Тарасовского района паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024г.г.

4.  Директору МБУК Красновского сельского поселения Тарасовского района «КДЦ» Остапущенко О.Н. обеспечить до начала отопительного сезона необходимый запас угля и не допускать задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности поселения:

- обеспечить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов объектов инженерной и социальной инфраструктуры в срок до 01.10.2023г.

- представить в комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии Администрации Красновского сельского поселения в срок до 25.09.2023г. все необходимые документы для получения паспортов готовности к работе в отопительный период 2023-2024г.г.;

-  осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и складские помещения, чердаки и другие специализированные помещения.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                            Л.Н. Михайленко

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского                                                        № 1 от 01.02.2023г.

План мероприятий

по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновское сельское поселение к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Администрация Красновского сельского поселения | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2023-2024г.г. | 15 |  | 15 |  | До 20.09.2023г. |
|  | Обеспечить техническое обслуживание сетей уличного освещения в х. Нижнемитякин, в х. Красновка., х. Верхний Митякин, п. Весенний, п. Верхнетарасовский | 895,7 |  | 895,7 |  | До 20.12.2023г. |
|  | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог. | 2053,0 |  | 2053,0 |  | До 20.10.2023г. |
| Объекты учреждений культуры | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2022-2024г.г., объекты учреждений культуры | 21,3 |  | 21,3 |  | До 20.09.2023г. |
|  | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Красновский сельский клуб) | 164,0 |  | 164,0 |  | До 20.09.2023г. |
|  | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Музей 13-ти Героев Советского Союза) | 163,9 |  | 163,9 |  | До 20.09.2023г. |
| Объекты социальной сферы | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2023-2024г.г. объекты предприятий, учреждений, расположенных на территории поселения |  |  | Бюджеты предприятий |  | До 20.09.2023г. |
|  | Промывка и гидравлическое испытание системы теплоснабжения |  |  | Бюджеты предприятий |  | 2-3 квартал 2023г. |
|  | Ремонт и ТО запорной арматуры, системы КИП и А, манометров, термометров и ЭКМ |  |  | Бюджеты предприятий |  | 2-3 квартал 2023г. |

Глава Администрации Красновского сельского поселения _________________________  Л.Н. Михайленко