ИНФОРМАЦИЯ

по объекту «Благоустройство территории площади, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красновское сельское поселение, Тарасовский район, х. Нижнемитякин, ул. Правобережная, 122»

В 2021 году Администрацией Красновского сельского поселения была подана заявка для участия в конкурсе проектов инициативного бюджетирования, проводимого Правительством Ростовской области.

По итогам областного конкурса проектов в числе победителей оказался инициативный проект: «Благоустройство территории площади, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красновское сельское поселение, Тарасовский район, х. Нижнемитякин, ул. Правобережная, 122» (0,08 га).

В 2022 году по результатам электронного аукциона между Администрацией Красновского сельского поселения и ИП Мотре Кариной Николаевной заключен муниципальный контракт на производство работ по благоустройству территории площади в х. Нижнемитякин.

Объем финансирования составил  2 353, 7 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 932, 5 тысяч рублей, средства местного бюджета – 421, 2 тысяч рублей, из них инициативные платежи граждан – 150, 0 тысяч рублей.

Срок действия контракта: начало – 21.06.2022 года, окончание – 31.12.2022 года, срок завершения работ - 30.10.2022 года.

Выполнены все работы, предусмотренные проектом:

устройство сетчатого ограждения с установкой ворот и калитки;

демонтаж старого асфальто-бетонного покрытия, укладка тротуарной плитки;

устройство постамента памятника с облицовкой плиткой и установка бюста и мемориальных табличек. Руководителем проекта ʺАллея Российской славыʺ Сердюковым М.Л. был безвозмездно предоставлен бюст Героя Советского Союза танкиста Коновалова С.В., совершившего подвиг в годы ВОВ на окраине х. Нижнемитякин;

установка скамеек с навесами и без навесов, урн для мусора, турникета;

озеленение площади: высадка 30 кустов роз.

Согласно Акту о приеме выполненных работ № 1 от 19.10.2022г.  строительство объекта полностью завершено.

Администрацией Красновского сельского поселения дополнительно, за счет собственных средств был произведен ремонт ступеней здания Нижнемитякинского СДК, расположенного на площади, облицовка камнем его фундамента. Кроме того, расчищена и выровнена площадка, прилегающая к площади, дополнительно высажены декоративные деревья и кустарники.

3 ноября 2022 года в х. Нижнемитякин состоялось торжественное открытие объекта. В настоящее время площадь перед Домом культуры – любимое место отдыха хуторян. Удобные лавочки с навесами, дорожки из плитки, тенистая аллея, детская площадка привлекают сюда жителей всех возрастов.