С целью сохранения и популяризации объектов культурного наследия (памятников ВОВ), находящихся в собственности поселения, местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения, жители х. Верхний Митякин выступили инициаторами проекта по ремонту памятника "Братская могила воинам-освободителям" с благоустройством прилегающей территории. Проект поддержали 317 чел. В 2023 году Администрация Красновского сельского поселения участвовала в конкурсе проектов инициативного бюджетирования, проводимого Правительством Ростовской области. Инициативный проект по объекту "Ремонт памятника "Братская могила воинам-освободителям" с благоустройством прилегающей территории, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, Красновское сельское поселение, х. Верхний Митякин, на расстоянии 40 м от здания по ул. Центральная № 146" признан одним из победителей конкурса.

В результате конкурсных процедур 26.02.2024 г. был заключен муниципальный контракт с подрядчиком ИП Мотре К.Н. Цена контракта составляет 1298700,00 рублей, в том числе:

инициативные платежи –121000 руб., из них 54100 руб. – платежи юр. лиц и ИП, 66900 руб. – инициативные платежи граждан.

Работы полностью завершены 05.09.2024 г.

Площадка выровнена, бетонный фундамент выложен тротуарной плиткой, по периметру выставлено декоративное металлическое ограждение. Выложены новые кирпичные стены под мемориальные плиты пяти захоронений. Выполнены работы по каменной кладке основания памятника. Проведены земляные работы по подсыпке и выравниванию грунта вокруг объекта, выкопке водоотводных каналов. Максимально сохранены зеленые насаждения: взрослые туи и березы. Установлены металлические части памятника и гранитные плиты. На подходе к площадке выложен каменный парапет со ступенями. На земельной насыпи силами работников администрации посеяна смесь газонных трав.