АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2016 г.                                № 17                           х.Верхний Митякин

Об утверждении плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными

законодательством требованиями

на территории Красновского сельского

поселения на 2016 год

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  Уставом муниципального образования «Красновское сельское поселение», в целях улучшения  качества  питьевой  воды на территории  Красновского сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Красновского сельского  поселения  на  2016 год  согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее распоряжение на  официальном  сайте  Красновского сельского поселения и в информационном бюллетене «Муниципальный вестник Красновского сельского поселения».

3.  Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                          Г.В. Бадаев

Приложение

к распоряжению Администрации Красновского

сельского поселения

от 14.03.2016 г.  № 17

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными законодательством требованиями на территории Красновского сельского поселения на 2016 год

| № п. п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование водопроводных сетей | постоянно | МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |
| 2 | Периодическая промывка сетей, хлорирование системы водоснабжения | апрель, сентябрь 2016 | МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных сетей, устранение порывов | постоянно | МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |
| 4 | Проведение лабораторного контроля за качеством питьевой воды | ежегодно | Администрация Красновского сельского поселения |
| 5 | Ограждение водонапорных башен п. Верхнетарасовский | сентябрь 2016 | Администрация Красновского сельского поселения, МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |
| 6 | Поддержание санитарных зон водонапорных башен в состоянии, соответствующем законодательству | постоянно | МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |
| 7 | Очистка водопроводных колодцев от мусора, грязи с последующей санитарной обработкой | апрель-сентябрь | МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |
| 8 | Приобретение и установка новых насосов | по мере необходимости | Администрация Красновского сельского поселения, МУП «Весенинское ПП ЖКХ» |

Глава Красновского сельского поселения                                            Г.В.Бадаев