АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2016 г.                                   № 45                            х. Верхний Митякин

О   мероприятиях по уничтожению

свалок твердых бытовых отходов

на землях сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Красновское сельское поселение», с целью устранения вредного влияния отходов на окружающую среду,

1. Утвердить план мероприятий по уничтожению несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и отходов производства на землях сельскохозяйственного назначения с последующей их рекультивацией согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  специалиста по муниципальному хозяйству Горшколепова А.И.

Глава Красновского

сельского поселения       	          Г.В.Бадаев

Приложение к распоряжению

администрации Красновского

сельского поселения

от 02.09.2016г. № 45

ПЛАН

план мероприятий по уничтожению несанкционированных свалок

твердых бытовых отходов и отходов производства на землях

сельскохозяйственного назначения с последующей их рекультивацией

| № | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буртование твердых бытовых отходов и отходов производства | до 01.11.2016г. | Администрация Красновского с/п | МУП «Весеннинское ПП ЖКХ», др. хозяйствующие субъекты |
| 2 | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды | В течение всего периода | Администрация Красновского с/п | МУК КСП ТР «КБДЦ» |
| 2 | Информационная работа с жителями поселения по вывозу мусора на полигон в п. Тарасовский, заключение договоров на утилизацию | В течение всего периода | Администрация Красновского с/п | МУК КСП ТР «КБДЦ» |
| 3 | Организация работы по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов и отходов производства на спец. полигон в п. Тарасовский | С 01.03.2017г. по 01.12.2018г. | Администрация Красновского с/п | МУП «Весеннинское ПП ЖКХ», др. хозяйствующие субъекты |
| 4 | Рекультивация земельных участков сельскохозяйственного назначения | Ноябрь-декабрь 2018г. | Администрация Красновского с/п | МУП «Весеннинское ПП ЖКХ», др. хозяйствующие субъекты |

Глава Красновского

сельского поселения                                                 Г.В. Бадаев