АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 февраля 2026 года		         № 19		х. Верхний Митякин

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Красновского сельского поселения от 12.01.2026 № 5

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 26.02.2026 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

1. Внести в распоряжение Администрации Красновского сельского поселения от 12.01.2026 года № 5 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год» следующее изменение:

- приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                          Л.Н. Михайленко

Приложение к распоряжению Администрации Красновского сельского поселения от 27.02.2026 № 19

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год

| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Осуществлено содержание гидротехнических сооружений по итогам 1 полугодия» | X | 10.07.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлено содержание гидротехнических сооружений по итогам года» | X | 30.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общей территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 1 739,9 | 0,0 | 0,0 | 1 739,9 | - |

| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустройство общей территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 1 739,9 | 0,0 | 0,0 | 1 739,9 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов для благоустройства | X | 01.07.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за приобретенные материальные запасы для благоустройства | X | 28.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт мест захоронения на территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание и текущий ремонт мест захоронения на территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение работ, услуг и материальных запасов для благоустройства мест захоронения | X | 01.07.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за выполненные работы, услуги и материальные запасы для благоустройства мест захоронения | X | 28.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | - |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) 1 «Озеленение территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | - |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение саженцев зеленых насаждений для озеленения территории сельского поселения | X | 01.07.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за приобретенные саженцы зеленых насаждений для озеленения территории сельского поселения | X | 28.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация направления расходов по утилизации ртутьсодержащих ламп накаливания» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | - |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализация направления расходов по утилизации ртутьсодержащих ламп накаливания» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | - |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на утилизацию ртутьсодержащих ламп накаливания | X | 01.07.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за утилизацию ртутьсодержащих ламп накаливания | X | 28.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация направления расходов по отлову бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализация направления расходов по отлову бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты по отлову бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | X | 01.07.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за отлов бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | X | 28.12.2026 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                Л.Н. Михайленко